本研究進行時間定於2024年11月至2027年10月(共計36個月)。以下為第一年度研究查核點說明，共3點:

- DDS Bus孿生架構優化與建構 (2025年4月30日)

建構雙DDS Bus孿生架構，並且能達到多人對於主題 (topics) 進行更新。

- 雛型系統概念概念驗證(PoC) (2025年7月31日)

實作 Dandan Yuan等人於論文使用之對稱式加密、公開金鑰加密、基於身分簽章並結合Path ORAM，並結合實作其提出之資料分享系統。最後引入加法秘密分享替換掉原論文對於資料所進行之第二層加密與再加密(re-encryption)機制。建構雙DDS Bus孿生架構，且每個DDS Bus能使得多人對於主題(topics)進行更新。將提出之資料分享架構導入雙DDS Bus孿生架構，形成本計畫欲提出之孿生資料分享架構。

- 以AI優化系統安全性實作與報告撰寫 (2025年10月31日)

對於本以path oram [3] 為基底之DDS 資料分享系統，成功訓練一能分析洗牌路徑是否洩漏access pattern之模型，並加入系統中增強安全性，接整體開發完成後進行報告與

| Items | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6 月 | 7月 | 8 月 | 9月 | 10月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDS Bus孿生架構優化與建構 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全演算法開發與雛型系統概念概念驗證(PoC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以AI優化系統安全性實作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以下為第二年度研究查核點說明，共3點:

- 研究、實施並驗證FDO標準的驗證系統與MFA集成方案 (2025年4月30日)

FIDO Device Onboard（FDO）為IoT開放標準協定。部署FDO標準的驗證系統，確保系統能夠在實際環境中有效運行。並設計MFA集成方案，確保與現有身份驗證系統無縫對接。

- 建立實時風險評估系統、實施動態授權、系統概念驗證 (PoC)   (2026年8月31日)

設計和開發實時風險評估系統，確保系統能夠自動根據風險評估結果調整權限。部署動態授權系統，並對整體系統進行PoC測試和優化。

- 進行DDS相關模型訓練與報告撰寫 (2026年10月31日)

收集DDS相關封包傳輸資料進行預處理，並將處理好的DDS相關封包傳輸資料集進行模型訓練，需驗證處理完的資料集在格式上是否有符合模型訓練的需求與資料集數量是否有足夠，並進行系統報告與論文撰寫。

| Items | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6 月 | 7月 | 8 月 | 9月 | 10月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究、實施並驗證FDO標準的驗證系統與MFA集成方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立實時風險評估系統、實施動態授權、系統概念驗證 (PoC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行DDS相關模型訓練與報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以下為第三年度研究查核點說明，共3點:

- 研究人工智慧與機器學習於分散式網路上之應用 (2026年2月28日)：

分析各機器學習分散式網路架構於 DDS 協定上的相容性與隱私保護機制可行性。同時也分析聯邦式學習框架。

- 定義機器學習分散式網路運作之各參與者運作介面與應用於DDS架構之合理性(2027年6月30日)：

定義機器學習分散式網路運作之模型擁有者 (Model Owner)、服務提供者 (Service Provider) 和服務使用者 (Service User)、模型擁有者 (Model Owner)、服務提供者 (Service Provider) 和服務使用者 (Service User) 運作介面，並評估其可用度。接著分析 DDS 訂閱發佈運作行為於保有隱私分散式網路機器學習架構上合理性與可用度。

- 定義 DDS 訂閱發佈機制在保有隱私分散式網路機器學習架構上的運作行為與報告撰寫 (2027年10月31日)：

評估架構串接界面於 DDS 訂閱發佈機制的機器學習運算通用性，並進行報告與論文撰寫投稿。

| Items | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6 月 | 7月 | 8 月 | 9月 | 10月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究人工智慧與機器學習於分散式網路上之應用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定義機器學習分散式網路運作之各參與者運作介面與應用於DDS架構之合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定義 DDS 訂閱發佈機制在保有隱私分散式網路機器學習架構上的運作行為與報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |